## Slide 1: Отчет об опытной эксплуатации JIVE
ВНУТРЕННИЙ ПРОЕКТ КРОК
28/12/2012

## Slide 2: Содержание отчета
Общее описание системы Jive
Цели и задачи опытной эксплуатации
Количественные показатели ОЭ
Качественные показатели ОЭ
Интерфейс тестовой системы
Технологические особенности системы
Выводы по результатам тестовой эксплуатации и рекомендации по дальнейшим шагам

## Slide 3: Общее описание Jive
Magic Quadrant for
Social Software in the Workplace
Jive Engage employee, корпоративное программное обеспечение, которое применяется для управления знаниями, облегчения взаимодействия сотрудников и совместной работы.

## Slide 4: Цели и задачи опытной эксплуатации
R&D Big Data
Служба качества
ДИТ
  Ресурс-менеджеры
  Бизнес- приложения
    Пилотный проект Big Data для Вымпелком
    Бюждет Москвы
  Отдел заказного ПО
    Новатэк СУД
    Новатэк ЭСУД
Участники
Цели и задачи
Определить целесообразность внедрения системы управления корпоративными коммуникациями Jive в Крок, настроить и протестировать функционал, необходимый для промышленного использования системы.
Произвести переговоры с вендором и закупить лицензии
Построить стенд для тестовой эксплуатации
Провести презентацию Системы для участников опытной эксплуатации
Оказание тех.поддержки и консультирование пользователей в ходе ОЭ. Устранение ошибок.
Определение уровня безопасности системы
Подведение итогов проведения ОЭ

## Slide 5: Условия использования Jive
Платформа JIVE
Плагин для MS Office
Плагин для MS Outlook
Поддержка приложения для мобильных устройств
Модуль управления идеями
Количество пользователей:
50
Сроки действия лицензии:
25.09.2012 – 25.12.2012
Общая стоимость:
$3000
Компоненты системы:
Подписанные документы:
CROC Pricing Schedule
Invoice
Delivery acceptance

## Slide 6: Сущности, которыми оперирует Jive

## Slide 7: Организация информации в Jive
Организационная структура компании.
Департамент, отдел – пространство.
Ресурсные группы
– группа.
У каждого места есть владелец - руководитель
Коммерческая деятельность КРОК. Все заказчики и проекты.
Заказчик
– пространство.
Проекты, пресейлы, потенциальные заказчики
– группа.
Руководитель группы – менеджер проекта. Пространства заказчика – директор клиента.
Опыт, накопленные знания и компетенции КРОК
Области знаний, категории
– пространство.
Сообщества знаний, продукты
– группа.
Руководитель группы – руководитель практики КРОК, технический менеджер

## Slide 8: Пример организации Базы Знаний
Описание продукта
Маркетинговые материалы
Обсуждения
Информация об актуальной версии
Презентации, видео, ссылки
Новости, заметки и т.д.

## Slide 9: Пример организации проектной активности КРОК
В этом пространстве можно найти все проекты, пресейлы и другие активности, связанные с Заказчиком

## Slide 10: Обзор интерфейса Jive на примере тестовой системы КРОК РАБОЧИЙ СТОЛ
Activity
Инструмент сортировки потоков событий
Позволяет группировать по собственному желанию потоки информации: обновления групп, пространств или выбранных коллег
Inbox – Личные сообщения, уведомления, приглашения и другая информация
Actions – приглашения в группы, установление связей с другими пользователями

## Slide 11: Обзор интерфейса Jive на примере тестовой системы КРОК РАБОЧИЙ СТОЛ
Тенденции
Рекомендации

## Slide 12: Пример группы «Сообщество практики» по продукту

## Slide 13
Шаблон страницы
Виджеты, способы отображения контента
Можно передвигать, настривать

## Slide 14: Пример создания документа в Jive

## Slide 15: Статистика создания контента

## Slide 16: Опции при создании контента
Наследует права доступа у группы или пространства
Доступно указанному списку людей
Кто может редактировать документ
Требовать подтверждение изменения документа

## Slide 17: Интеграция с MS Office

## Slide 18: Поддержка мобильного клиента
Поддерживаемые системы
Статистика использования:
Недостатки: нет приложения для Windows Phone, не полная функциональность
60%
10%
30%
Использовали
Не
Использовали
Гаджет не поддерживается

## Slide 19: Техническое обслуживание Системы
По рекомендованной архитектуре требуется от 5 серверов
Дальше в зависимости от количества пользователей, просмотров страниц в день и объема загружаемых и используемых документов
Подготовка серверов занимает 1 день, установка и настройка взаимодействия компонент Jive тоже около 1 дня
Документация по установке и настройке достаточно подробная
В случае возникновения каких-либо проблем рекомендуется обращаться в техническую поддержку
Для штатного администрирования достаточно знаний по СУБД Oracle и Linux

## Slide 20: Соответствие Jive требованиям безопасности
Аутентификация и контроль доступа
  Соответствует требованиям. Для усиления безопасности при работе с партнерами и Заказчиками рекомендуется использовать второй идентификатор
Соответствие требованиям Федерального Закона № 152-ФЗ «О персональных данных»
  На данный момент нарушений нет. Дополнительные соглашения подписывать не требуется. Разработан график работ по этому направлению.
Обнаружения и предотвращения атак на уровне web-приложений и защита от атак типа «распределенная атака отказ в обслуживании» (DDoS-атака)
  Рекомендации приняты для промышленной эксплуатации
Анализ уязвимостей сервиса Jive
  Рекомендуется отключить поддержку SSL v2

## Slide 21: Доработка 1 – Ограничение доступа к файлам
Была произведена разработка плагина, добавляющего возможность создания документов и загрузки файлов в пространства и группы с расширенными настройками доступа

## Slide 22: Итоги опытной эксплуатации Jive
Увеличение числа пользователей
До 250
Полная локализация
Разработать архитектуру информации, включая систему тегирования
Разработка плагина категоризации групп
Реализация требований безопасности
Интеграция с системой документооборота

## Slide 23: Road Map расширенной эксплуатации Jive

## Slide 24
+
=